尤溪县2021年度第七批次土地征收成片开发方案

（洋中镇现代农业产业园片区）

一、基本概况

（一）成片开发位置

洋中镇现代农业产业园片区成片开发方案位于尤溪县洋中镇后楼村，涉及尤溪县洋中镇后楼村，共1个镇1个村，不涉及国有单位、省级和国家级开发区。

（二）成片开发范围

本次成片开发的范围为：西接后楼村，东至自然山体，南邻732县道（西汤线），北靠祥云生物科技有限公司。

（三）土地利用现状

本方案成片开发范围总面积12.5145公顷，其中：农用地12.2450公顷（耕地1.5702公顷），建设用地0.1927公顷，未利用地0.0768公顷。

二、用地规划主要用途、实现功能及公益性用地比例

本方案用地总面积12.5145公顷，用途为工矿用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地。其中工业用地面积6.5980公顷，建设现代工厂化珍稀菇菌包（菌种）生产加工厂、水稻制种工厂等；城镇道路用地面积1.9617公顷，实现园区内原料、产品运输功能及园区内外交通连接功能；绿地与开敞空间用地3.9548公顷，为园区及周边居民提供游憩、休闲、避险等功能。

公益性用地包含绿地与开敞空间用地、交通运输用地，合计5.9165公顷，占用地总面积的47.28%，符合自然资规〔2020〕5号文规定。

三、实施计划

本方案用地总面积12.5145公顷，不涉及已完成的实施土地，拟安排实施项目面积12.5145公顷，计划实施周期为2021年－2023年，3年内实施完毕。

其中2021年实施面积5.1079公顷，完成园区道路建设等基础设施建设以及工业用地报批开发，完成总实施计划的40.82%；

2022年实施面积3.4518公顷，完成园区剩余工业用地报批，完成总实施计划的27.58%；

2023年实施面积3.9548公顷，完成园区公园绿地、防护绿地报批开发，完成总实施计划的31.60%。

四、征求意见情况

2021年7月22日，尤溪县人民政府组织听取了人大代表、政协委员、社会公众和规划、法律、环保、产业等相关专家学者的意见，经充分讨论，同意本方案。

本方案已征求成片开发范围内涉及的尤溪县洋中镇后楼村村集体经济组织的意见，达到三分之二以上村民代表同意的规定。

五、结论

综上所述，本土地成片开发方案符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，已纳入国民经济和社会发展年度计划，符合部省规定的标准，做到了保护耕地、维护农民合法权益、节约集约用地、保护生态环境，能够促进经济社会可持续发展。