尤溪县2021年度第八批次土地征收成片开发方案（02方案）

（洋中机械电子高新产业园四期01片区）

一、基本概况

（一）成片开发位置

洋中机械电子高新产业园四期01片区成片开发方案位于尤溪县洋中镇后楼村、洋中村、洋中镇林场，涉及尤溪县洋中镇后楼村、洋中村，共1个镇2个村以及洋中镇林场、国有公路等国有企事业单位，不涉及省级和国家级开发区。

（二）成片开发范围

本次成片开发的范围为：东至工业支七路，南至福银高速公路，西至山地，北至林地。

（三）土地利用现状

本方案成片开发范围总面积40.8437公顷，其中：农用地33.6043公顷（耕地3.5303公顷），建设用地7.2361公顷，未利用地0.0033公顷。

二、用地规划主要用途、实现功能及公益性用地比例

本方案用地总面积40.8437公顷，用途为工矿用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地。其中工矿用地面积23.0765公顷、绿地与开敞空间用地面积13.3628公顷、交通运输用地面积4.4044公顷。主要用地为工矿用地，拟建新材料制造、工艺品制造、机电设备制造等相关生产用房。

公益性用地包含绿地与开敞空间用地、交通运输用地，合计17.7672公顷，占用地总面积的43.5%，符合自然资规〔2020〕5号文规定。

三、实施计划

本方案用地总面积总面积40.8437公顷，其中涉及已完成的实施土地6.7326，拟安排实施项目面积34.1111公顷，计划实施周期为2021年－2023年，3年内实施完毕。

其中2021年实施面积4.1889公顷，完成园区东侧工业地块道路建设等基础设施建设以及工业用地开发，完成比例12.28%。

2022实施面积16.0166公顷，实施后洋线西侧临路工业用地及防护绿地、内部道路开发，完成比例46.95%。

2023年实施面积13.9056公顷，实施后洋线西侧其他工业用地及防护绿地开发，完成比例40.77%。

四、征求意见情况

2021年9月8日，尤溪县人民政府组织听取了人大代表、政协委员、社会公众和规划、法律、环保、产业等相关专家学者的意见，经充分讨论，同意本方案。

本方案已征求成片开发范围内涉及的尤溪县洋中镇后楼村、洋中村村集体经济组织以及洋中镇林场的意见，达到三分之二以上村民代表同意的规定。

五、结论

综上所述，本土地成片开发方案符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，已纳入国民经济和社会发展年度计划，符合部省规定的标准，做到了保护耕地、维护农民合法权益、节约集约用地、保护生态环境，能够促进经济社会可持续发展。