尤溪县2022年度第三批次土地征收成片开发方案

（洋中机械电子高新产业园四期02片区）

一、基本概况

（一）成片开发位置

洋中机械电子高新产业园四期02片区成片开发方案位于尤溪县洋中镇洋中村和后楼村。涉及尤溪县洋中镇洋中村和后楼村，共1个镇2个村；涉及洋中镇林场、国有公路等国有单位，不涉及省级和国家级开发区。

（二）成片开发范围

本次成片开发的范围为：东至西汤路，南至后洋路，西至林地，北至林地。

（三）土地利用现状

本方案成片开发范围总面积29.5296公顷，其中：农用地26.0826公顷（耕地2.0277公顷），建设用地3.1707公顷，未利用地0.2763公顷。

二、用地规划主要用途、实现功能及公益性用地比例

本方案用地总面积29.5296公顷，主要用途为工矿用地、绿地与开敞空间用地、交通运输用地。其中工矿用地面积17.4688公顷、绿地与开敞空间用地面积7.0616公顷、交通运输用地面积4.9992公顷。主要用地为工矿用地，拟建新材料制造、汽车配件等相关生产用房。该项目的实施，有利于完善区域功能，主动融入区域发展产业集群；有利于培育新兴二、三产业，促进传统产业转型升级；有利于拉动地区就业创业，提升区域竞争力。

公益性用地包含绿地与开敞空间用地、交通运输用地，合计12.0608公顷，占用地总面积的40.84%，符合自然资规〔2020〕5号文规定。

三、实施计划

本方案用地总面积总面积29.5296公顷，拟安排实施项目面积26.4815公顷，计划实施周期为2022年－2024年，3年内实施完毕。

其中2022年实施面积11.7256公顷，完成后洋路西侧工业用地地块及周边道路建设等基础设施开发，实现与01地块连片开发，完成比例44.28%。

2023实施面积4.7920公顷，实施东侧临路工业用地地块开发，完成比例18.09%。

2024年实施面积9.9639公顷，实施后洋线西侧其他工业用地及防护绿地开发，完成比例37.63%。

四、征求意见情况

2022年1月26日，尤溪县人民政府组织听取了人大代表、政协委员、社会公众和规划、法律、环保、产业等相关专家学者的意见，经充分讨论，同意本方案。

本方案已征求成片开发范围内涉及的尤溪县洋中镇后楼村、洋中村村集体经济组织以及洋中镇林场的意见，达到三分之二以上村民代表同意的规定。

五、结论

综上所述，本土地成片开发方案符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划，已纳入国民经济和社会发展年度计划，符合部省规定的标准，做到了保护耕地、维护农民合法权益、节约集约用地、保护生态环境，能够促进经济社会可持续发展。